SEMAFORE / G2S

Recette fonctionnelle et industrialisation des tests

État des lieux et stratégie de recette

Auteur : N'Koy Otshudi — Consultant QA Automation Senior / Test Lead

Destinataire : G2S — Application SEMAFORE (Groupama Supports et Services)

Statut : Document de démonstration — livrable type produit à partir d'un environnement de recette reconstitué, en préparation de la mission

Référentiel technique : github.com/otshudi-n-koy/semafore-g2s-qa-automation

Version : 1.0 — Août 2026

Ce document présente, à titre de démonstration, la structuration d'une stratégie de recette pour l'application SEMAFORE, construite sur un environnement de recette reconstitué (mock applicatif, données synthétiques avec anomalies contrôlées). Il reprend la trame de livrables attendue dans le cadre de l'offre G2S : état des lieux, stratégie et trajectoire, plans de test, patrimoine Xray, rapports, scripts versionnés, procédures et tableaux de bord.

# 1. État des lieux des pratiques et outils existants

Le périmètre de démonstration reproduit les caractéristiques structurantes de SEMAFORE décrites dans l'offre : un concentrateur de données interconnecté à un référentiel RH/IAM, alimenté par des flux (source → intégré → diffusé), avec des contrôles existants sous SQL, Power Query et des tests automatisés.

## 1.1 Périmètre couvert

- Référentiel RH/IAM : employés, identités SI, droits d'accès (application, rôle, dates)

- Flux de traitement : suivi par étape (source, intégré, diffusé) avec volumétrie et statut

- API exposées : consultation des employés, identités, droits d'accès, statut des flux

## 1.2 Évaluation des dispositifs de contrôle

| Dispositif | Couverture | Fiabilité | Automatisable | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôles SQL de rapprochement | Bonne | Élevée | Oui — fait | Conserver |
| Contrôles Power Query | Partielle | Élevée | Partiel | Rationaliser |
| Tests API manuels | Faible | Moyenne | Oui — fait | Remplacer par Postman/Newman |
| Suivi des anomalies | Faible | Faible | Oui — fait | Structurer dans Xray |

Constat : les contrôles SQL et Power Query couvrent efficacement les mêmes règles de gestion (rapprochement volumétrique, doublons de droits, cohérence référentielle) mais restent exécutés manuellement, sans traçabilité ni non-régression automatisée.

# 2. Stratégie de test et trajectoire d'amélioration

## 2.1 Principes directeurs

- Automatiser prioritairement les contrôles critiques, fréquents et stables (rapprochement de flux, cohérence RH/IAM)

- Conserver une couche de contrôle SQL et Power Query en parallèle des tests automatisés, pour permettre l'investigation manuelle rapide

- Structurer progressivement le patrimoine de tests dans Xray pour Jira Cloud, sans réécrire l'existant du jour au lendemain

- Bloquer la livraison via un pipeline CI/CD tant qu'une anomalie de données n'est pas qualifiée et traitée

## 2.2 Trajectoire en 3 paliers

| Palier | Objectif | Réalisé dans la démonstration |
| --- | --- | --- |
| 1 — Fiabiliser | Sécuriser les contrôles de cohérence de données critiques (RH/IAM, flux) | 4 contrôles SQL + 4 tests pytest de non-régression |
| 2 — Industrialiser | Automatiser l'exécution des contrôles et des tests API dans un pipeline CI/CD | Collection Postman/Newman (10 tests) + pipeline GitHub Actions |
| 3 — Structurer | Constituer un patrimoine de tests traçable, avec exécutions et anomalies liées | Projet Xray SEMA : 4 Tests, 1 Test Plan, 1 Test Execution |

# 3. Plans de test, cas de test et jeux de données

Le jeu de données de démonstration (100 employés, 95 identités, ~200 droits d'accès, 9 lignes de suivi de flux) intègre volontairement des anomalies contrôlées, permettant de valider que les contrôles détectent bien les écarts réels plutôt que de simplement s'exécuter sans erreur.

## 3.1 Cas de test structurés (Xray)

| Réf. | Cas de test | Règle de gestion vérifiée | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| SEMA-1 | Rapprochement volumétrique source / intégré / diffusé | Écart ≤ 5% par flux | PASSED |
| SEMA-2 | Employés actifs sans identité SI | Tout employé actif doit avoir une identité SI | FAILED |
| SEMA-3 | Doublons de droits d'accès | Un droit (identité + application + rôle) ne doit pas être dupliqué | FAILED |
| SEMA-4 | Identités sans droit d'accès | Toute identité SI doit avoir au moins un droit | PASSED |

Les statuts FAILED (SEMA-2, SEMA-3) sont attendus et documentés : ils correspondent aux anomalies volontairement injectées dans le jeu de données de démonstration, et sont cohérents entre les trois canaux de contrôle (SQL, pytest, Xray).

# 4. Patrimoine de tests dans Xray

- Projet Jira Cloud dédié SEMAFORE (clé SEMA), types de ticket Xray activés : Test, Test Execution, Test Plan, Precondition

- Test Plan SEMA-5 regroupant les 4 cas de test de cohérence de données

- Test Execution SEMA-6 avec statut d'exécution global et historique horodaté

- Chaque cas de test lié au script SQL correspondant dans le dépôt GitHub (traçabilité test ↔ code)

- Cas de test structurés en Type Manual avec Action / Données / Résultat attendu (réutilisables comme socle pour une automatisation ultérieure via l'API Xray)

# 5. Rapports et bilans de recette

- Statut d'exécution global du Test Plan (2 PASSED / 2 FAILED sur la démonstration)

- Rapport pytest détaillé avec messages d'anomalie exploitables (matricules, doublons identifiés nommément)

- Rapport Postman/Newman (10/10 tests API en succès sur l'environnement de démonstration)

- Pipeline CI/CD : le job échoue explicitement à l'étape des tests de non-régression tant que les anomalies de données ne sont pas résolues, matérialisant un contrôle qualité bloquant avant livraison

# 6. Scripts SQL et scripts d'automatisation versionnés

| Composant | Emplacement |
| --- | --- |
| Contrôles SQL | sql/controles_rapprochement.sql, sql/run_controles.py |
| Tests de non-régression | tests/test_controles_donnees.py (pytest) |
| Mock API et données | app/main.py, db/models.py, db/seed.py |
| Tests API | postman/semafore-api-tests.postman_collection.json |
| Contrôles Power Query | powerquery/semafore_controles.xlsx, powerquery/export_csv.py |
| Pipeline CI/CD | .github/workflows/ci.yml |

Ensemble versionné sous Git, dépôt public à des fins de démonstration : github.com/otshudi-n-koy/semafore-g2s-qa-automation.

# 7. Procédures d'exécution et de maintenance

## 7.1 Régénérer l'environnement de démonstration

- Activer l'environnement Python : conda activate semafore-qa

- Régénérer les données : python -m db.seed

- Lancer les contrôles SQL : python sql/run_controles.py

- Lancer les tests de non-régression : pytest tests/ -v

- Démarrer l'API et rejouer les tests Postman : python -m uvicorn app.main:app --reload, puis newman run postman/*.json

## 7.2 Maintenance

- Toute nouvelle règle de gestion identifiée fait l'objet d'un contrôle SQL, d'un test pytest associé, et d'un cas de test Xray correspondant

- Les seuils de tolérance (ex. 5% d'écart de volumétrie) sont centralisés dans les tests et ajustables avec le métier

# 8. Tableaux de bord de suivi de la qualité

- Statut d'exécution global Xray (Test Plan SEMA-5) : proportion PASSED / FAILED en temps réel

- Statut du pipeline CI/CD GitHub Actions : vert/rouge par étape (seed, contrôles SQL, tests, API, Postman)

- Historique Xray : traçabilité des exécutions dans le temps, par cas de test

# 9. Transfert de compétences aux équipes internes

- Documentation des procédures d'exécution et de régénération de l'environnement (section 7)

- Choix d'outillage argumentés : SQL et Power Query maintenus en parallèle des tests automatisés pour rester accessibles aux équipes non-développeurs

- Structuration Xray conçue pour être reprise et enrichie sans dépendance à un outillage propriétaire complexe

- Scripts commentés et organisés par domaine (sql/, tests/, postman/, powerquery/) pour faciliter la prise en main

Document produit dans le cadre de la préparation à la mission G2S / SEMAFORE — environnement de démonstration technique disponible sur demande.